**会议记录**

会议名称**： 沃游戏中心**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时间** | 2014年 07月 09日 09 时 | **地点** | 联通大厦27楼会议室 |
| **主持人** | 安卫宾 | **记录人** | 殷专成 |
| **参与人员** | 安卫宾，沈鹏，黄国腾，朱自明，王荣，殷专成 | | |
| **会议主题** | 沃游戏中心上线准备工作 | | |
| **会议内容** | 打包平台  1、打包平台与中兴联调描述文件（回执文件没有写成功）  2、打包平台手动打沃游戏的推荐包  3、维护沃游戏中心渠道联盟  4、打包平台升级  5、交互日志    沃游戏中心  1、沃游戏中心与中兴联调回执文件  2、沃游戏中心与中兴联调多渠道下载  3、日志统计  4、记录获取下载日志  5、准备接入文档  6、统计打包平台和中兴下载服务器每天打包，取包情况  7、整理推荐页游戏的prodcutid    下载统计   1. 下载量统计，根据下载日志和获取日志，统计渠道的下载信息 2. 渠道收入统计 3. 交互日志   沃游戏中心于本月15日上测试环境、本月下旬上生产环境。 | | |