**会议记录**

会议名称**：沃游戏中心**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时间** | 2014年 11月 05日13时 | **地点** | 联通大厦30楼2号会议室 |
| **主持人** | 殷专成 | **记录人** | 殷专成 |
| **参与人员** | 殷专成、阮涛、胡德望等7人 | | |
| **会议主题** | 沃游戏Banner管理培训和新版上线准备工作 | | |
| **会议内容** | Banner管理后台  1、顶部漂浮窗的删除功能修改为隐藏、以便于运营准备数据  2、顶部Banner显示在沃游戏H5首页轮播广告的最前端  3、底部广告位的删除功能修改为隐藏、以便于运营准备数据  4、建议配置的内容介绍不超过20个字  沃游戏H5版  1、接入联通Log服务器、解析所有页面的PV/UV和下载量（接口联系石少飞）  2、下载的flag由8变成81（由阮涛联系中兴侧）  3、后台配置的内容过长时、前台页面的显示需修改为跑马灯  4、计划底部的四个频道可配置  沃游戏中心于本月10日上生产环境。 | | |